Informace o ukončení II. etapy projektu

Název projektu: 				Legendy mládnou – lepidla Druchema

Registrační číslo: 				CZ.2.16/3.3.00/22619

Datum zahájení I. etapy:			1.6.2014

Datum ukončení I. etapy			30.11.2014

Výše rozpočtovaných nákladů a výdajů 	1 871 832,80 Kč

Z toho investiční výdaje			1 410 739,00 Kč

I ve druhé etapě projektu  bylo provedeno výběrové řízení na pronájem těžké techniky k zajištění stěhování výrobních zařízení do upravených výrobních prostorů v sídle družstva. Tímto výběrovým řízením úspěšně prošla firma v.z. ideastav, a.s., se sídlem Chloumecká 630, 276 01 Mělník, se kterou byla uzavřena smlouvy o pronájmu vysokozdvižného vozíku,  autojeřábu a nákladního automobilu pro realizaci stěhování výroby v průběhu druhé, ale i třetí etapy.

Také se podařilo ve druhé etapě projektu dokončit investiční část projektu dodáním, instalací, uvedením do provozu a zaškolením obsluhy z řad zaměstnanců nové balící a plnící linky včetně uzavíracího zařízení a elektrického vysokozdvižného vozíku. Tato nová technologická zařízení umožní zrychlit proces plnění a balení produktů, hlavně pak disperzních lepidel vyráběných pod značkou Herkules.

Do konce prosince bude podána i  monitorovací zpráva za ukončenou druhou  etapu projektu.

Plánovaným výstupem etapy byl nákup plní a balící linky a elektrického vysokozdvižného vozíku, dále zahájení realizace stěhování výroby  a stanovení harmonogramu provedení stěhování výroby. Na základě kontrolní činnosti prováděné realizačním týmem projektu je možné konstatovat, že cíle druhé etapy projektu byly naplněny.

Praha, prosinec 2014

Ing. Jiří Daněk

Manažer projektu