Informace o ukončení III. závěrečné etapy projektu

Název projektu: 				Legendy mládnou – lepidla Druchema

Registrační číslo: 				CZ.2.16/3.3.00/22619

Datum zahájení III. etapy:			1.12.2014

Datum ukončení III. etapy			30.04.2015

Výše rozpočtovaných nákladů a výdajů 	384 454,35 Kč

Z toho investiční výdaje			364 538,80 Kč

Třetí, závěrečnou etapou projektu se prolínají dokončovací práce ve všech směrech zaměření projektu, a dají se shrnout do následujících bodů:

- Proběhla zkušební výroba na dvou dalších nově pořízených technologických zařízení, a to na plnící a balicí lince. V této fázi se objevilo několik nedostatků v seřízení zařízení tak, aby byl naplněn deklarovaný výkon. Postupným řešením vzniklých problémů se dodavateli technologie podařilo seřídit linku až do výrobcem deklarovaného bezporuchového výkonu.

- Byla uzavřena etapa zkušebního provozu a zahájen rutinní provoz kompletního technologického zařízení, které bylo předmětem nákupu z dotačních prostředků, a to plnící linky, etiketovacího zařízení, injekteru a balícího zařízení.

- Dalším mezníkem bylo ukončení stěhování výroby do hlavní výrobní budovy, kdy bylo demontováno celkem 24 výrobních kotlů, nádrží a souvisejícího zařízení.  Nepotřebné technologie byly zlikvidovány a část využívaná k výrobě byla přestěhována do 1. a 3. nadzemního podlaží hlavní výrobní budovy družstva.

- Také byl dokončen  a ukončen zkušební provoz mikro webu  Herkules, který je součástí webových stránek družstva a obsahuje čtyři základní okruhy. Část produktová  obsahuje přehled výrobků s jejich podrobnými popisy, kreativní část je zaměřena  na výrobu jednoduchých předmětů za použití lepidla Herkules, část informativní se zaměřuje na zajímavé články o lepidle a v části soutěžní  jsou realizovány soutěže pro čtenáře a návštěvníky webových stránek.

Protože je tato etapa zároveň závěrečnou etapou projektu, rád bych zrekapituloval finanční část projektu, tj. celkových nákladů a získané podpory z programu OPPK. Rozpočet celkových nákladů na projekt činil částku 3 184 835,15 Kč a čerpání skutečných nákladů dosáhla za všechny tři realizované etapy částky 3 103 432,20 Kč. Čerpání dotace činilo přes 79%  hodnoty skutečných nákladů.

Závěrem bych rád poděkoval všem, ať již zaměstnancům, dodavatelům, konzultantům a ostatním zúčastněným,  kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu za jejich spolupráci a přispění k jeho  zdárnému zakončení.

Praha, květen 2015

Ing. Jiří Daněk

Manažer projektu